| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 12 tháng 2 năm 2026 |
| --- | --- |

DỰ ÁN: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

## I. BỐI CẢNH VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỤ ÁN

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại Việt Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và ngày càng tinh vi. Xu hướng trẻ hóa độ tuổi sử dụng ma túy cùng với sự xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng” dưới dạng bánh kẹo, đồ uống, thuốc lá điện tử… đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với công tác phòng ngừa trong cộng đồng, đặc biệt là trong môi trường học đường. Thanh thiếu niên – nhóm đối tượng đang trong giai đoạn phát triển về nhận thức và tâm lý – dễ bị tác động bởi sự tò mò, áp lực bạn bè hoặc thiếu kỹ năng từ chối, từ đó trở thành mục tiêu mà các đối tượng xấu lợi dụng.

Thực tiễn cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm bắt nguồn từ việc thiếu thông tin chính thống, thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ và chưa hiểu đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi liên quan đến ma túy. Công tác tuyên truyền truyền thống, dù đã đạt được những kết quả nhất định, vẫn còn hạn chế về mức độ tiếp cận và tính tương tác, chưa thực sự phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Trong khi đó, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trong quản lý nhà nước và giáo dục cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các nền tảng trực tuyến có tính tương tác cao, cập nhật nhanh và khả năng lan tỏa rộng rãi mở ra cơ hội mới cho công tác phòng, chống ma túy. Một hệ thống website tích hợp chức năng tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ, phổ biến pháp luật và tiếp nhận tố giác không chỉ nâng cao hiệu quả truyền thông mà còn tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và cơ quan chức năng.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc xây dựng dự án website phòng, chống ma túy học đường không chỉ mang ý nghĩa đổi mới phương thức tuyên truyền mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Dự án được triển khai trong bối cảnh đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và bền vững trong thời đại số.

## II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

Dự án hướng đến việc xây dựng một nền tảng website tích hợp, có chức năng tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ phòng, chống ma túy trong môi trường học đường và cộng đồng. Website không chỉ cung cấp thông tin chính thống, khoa học về các loại ma túy và hệ lụy của chúng, mà còn tạo ra một hệ sinh thái tương tác giữa người dân và cơ quan chức năng, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền và giám sát cộng đồng, dự án góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và không có ma túy.

Đầu tiên, nâng cao nhận thức và giáo dục phòng ngừa.

Website xây dựng chuyên mục cung cấp thông tin về ma túy theo hướng trực quan, sinh động, mở đầu bằng trò chơi tương tác “Ngã rẽ cuộc đời” nhằm giúp người dùng, đặc biệt là học sinh, nhận thức rõ hậu quả của việc sử dụng ma túy. Từ đó, người dùng được dẫn dắt tiếp cận hệ thống thông tin chi tiết về các loại ma túy, đặc điểm nhận biết, tác hại và chế tài xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp theo, xây dựng bản đồ cảnh báo cộng đồng (Map cảnh báo nguy cơ).

Dự án phát triển chức năng bản đồ hiển thị các địa điểm nguy hiểm đã được cơ quan công an xác nhận, đồng thời cho phép người dân chủ động đánh dấu các địa điểm nghi ngờ hoặc chắc chắn có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Hệ thống sử dụng màu sắc khác nhau để phân loại mức độ nguy cơ và nguồn xác nhận thông tin, qua đó hỗ trợ cộng đồng nhận diện rủi ro và nâng cao tính chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, thiết lập hệ thống tư vấn và giải đáp (Chatbox hỗ trợ).
Website tích hợp chatbox nhằm giải đáp thắc mắc liên quan đến ma túy, quy định pháp luật, dấu hiệu nhận biết và cách xử lý tình huống. Công cụ này hướng đến việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và dễ tiếp cận, đặc biệt cho học sinh và phụ huynh trong các tình huống cần tư vấn kịp thời.

Đồng thời, xây dựng cơ chế tố giác minh bạch và bảo mật.

Dự án thiết kế chuyên mục “Tố giác” với quy trình cung cấp thông tin có cấu trúc rõ ràng, bao gồm: họ tên, số CCCD - số định danh cá nhân (được bảo mật và chỉ cung cấp cho cơ quan công an), địa điểm, thời gian, tần suất và nội dung sự việc, kèm theo hình ảnh hoặc video làm minh chứng bắt buộc. Mục tiêu của chức năng này là nâng cao tính xác thực của thông tin, hạn chế tố giác sai sự thật và tăng hiệu quả xử lý của cơ quan chức năng.

Song song với đó, đảm bảo tính pháp lý, bảo mật và trách nhiệm xã hội.

Website hướng đến việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và phòng, chống ma túy; đồng thời xây dựng cơ chế kiểm duyệt, xác minh thông tin nhằm tránh lạm dụng, bôi nhọ hoặc cung cấp thông tin sai lệch.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội pháp luật về ma túy.

Thông qua việc cung cấp các quy định pháp luật hiện hành, các văn bản hướng dẫn thi hành và hệ thống các tội phạm về ma túy theo Bộ luật Hình sự, website giúp người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm cũng như hậu quả pháp lý có thể phải gánh chịu. Qua đó, góp phần hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, nâng cao trách nhiệm cá nhân và tăng cường sự tham gia chủ động của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

Cuối cùng, tạo nền tảng mở rộng và phát triển lâu dài.

Dự án được định hướng như một mô hình nền tảng số có khả năng mở rộng quy mô, tích hợp với cơ sở dữ liệu của cơ quan chức năng trong tương lai, hướng đến việc hình thành mạng lưới cảnh báo và phòng, chống ma túy dựa trên sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội.

III. ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN:

Đối tượng mà dự án hướng đến trước hết là học sinh, sinh viên – nhóm có nguy cơ cao bị tác động bởi các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh ma túy ngày càng được ngụy trang tinh vi và tiếp cận dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là lực lượng trẻ, dễ tiếp cận công nghệ và cũng là nhóm cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy một cách kịp thời, đầy đủ.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng đến phụ huynh và gia đình học sinh, nhằm cung cấp thông tin chính thống về các loại ma túy, dấu hiệu nhận biết và quy định pháp luật liên quan, từ đó nâng cao vai trò giám sát, giáo dục và đồng hành cùng con em trong quá trình phòng ngừa.

Ngoài ra, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhà trường cũng là nhóm đối tượng quan trọng. Website đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ tuyên truyền, cung cấp tài liệu tham khảo và kênh thông tin bổ trợ cho hoạt động giáo dục pháp luật trong môi trường học đường.

Đồng thời, dự án mở rộng phạm vi tiếp cận đến cộng đồng dân cư nói chung, đặc biệt là những người có nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Thông qua cơ chế tương tác như bản đồ cảnh báo và hệ thống tố giác, người dân trở thành chủ thể tham gia tích cực vào quá trình phòng, chống ma túy.

Cuối cùng, cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, là đối tượng tiếp nhận và khai thác thông tin từ hệ thống tố giác, qua đó nâng cao hiệu quả công tác xác minh, xử lý và quản lý địa bàn.

IV: NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI:

### Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống dữ liệu và Công nghệ

### 1. Xây dựng Hệ sinh thái Giáo dục Tương tác (Game):

- Phát triển Không gian Trải nghiệm "Ngã rẽ cuộc đời": Chuyển thể kiến thức phòng chống ma túy thành một trò chơi nhập vai trực tuyến. Người dùng sẽ trực tiếp đối mặt với các tình huống giả định, qua đó tự mình rút ra bài học về hệ lụy của những quyết định sai lầm.

### 2. Thiết lập Bản đồ Cảnh báo Cộng đồng (Map):

- Sử dụng và vận hành trên giao diện Google Maps API để tối ưu hóa khả năng định vị và tìm kiếm.

- Hệ thống phân loại trực quan thông qua màu sắc:

+ Màu đỏ: Định danh các khu vực trọng điểm, tụ điểm phức tạp đã được cơ quan chức năng xác thực và khoanh vùng.

+ Màu vàng, cam: Hiển thị các vị trí do cộng đồng đóng góp dựa trên các dấu hiệu nghi vấn, đang trong quá trình chờ kiểm chứng hoặc theo dõi.

### 3. Triển khai Trợ lý ảo Thông minh (AI Chatbot):

- Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 24/7: Giải đáp tự động các thắc mắc phổ biến về tác hại và dấu hiệu nhận biết ma túy.

+ Cung cấp kịch bản phản ứng nhanh và kỹ năng thoát hiểm khi bị lôi kéo.

+ Kết nối tư vấn tâm lý với người dùng, tạo không gian an toàn để người dùng chia sẻ khó khăn thầm kín.

### Giai đoạn 2: Thiết lập cơ chế pháp lý

Hệ thống hóa văn bản pháp luật: Trích lại Bộ luật Hình sự và các Nghị định liên quan theo hướng ngắn gọn, sử dụng Infographic để người dân dễ nắm bắt các khung hình phạt và lợi ích khi tố giác.

### Giai đoạn 3: Vận hành và khảo sát cộng đồng:

- Chiến dịch "Cùng đánh dấu - Cùng bảo vệ":

Phát động phong trào toàn dân tham gia cập nhật bản đồ số. Mỗi thông tin tố giác có hình ảnh/video xác thực sẽ được hệ thống ghi nhận và chuyển xử lý nhanh.

- Thực hiện kế hoạch “Kết nối học đường”:

Phối hợp với các trường học để đưa website vào các tiết học kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa. Sử dụng trò chơi trên web như một bài kiểm tra nhận thức trực quan cho học sinh.

### Giai đoạn 4: Đánh giá và thu thập kết quả của dự án:

Dựa vào kết quả thực hiện khảo sát, triển khai thực tế dự án do Công an tiến hành tại trường học, cộng đồng. Chúng tôi, sẽ dựa vào kết quả, số liệu thu thập được để viết một bài báo cáo, đánh giá về kết quả của dự án.

V. NỘI DUNG DỰ ÁN:

- Xây dựng cấu trúc tổng thể và giao diện website:

Dự án tiến hành thiết kế website với 3 phần chính với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên và cộng đồng. Trang chủ đóng vai trò trung tâm, thể hiện rõ mục tiêu, thông điệp tuyên truyền và các chuyên mục chính như:

5 PHẦN CHÍNH:

+ Mục Game tương tác “Ngã rẽ cuộc đời”.

+ Mục Thông tin về ma túy bao gồm ma túy “núp bóng” và pháp luật về ma túy.

+ Chatbox bao gồm mục tin báo, tố giác tội phạm và giải đáp thắc mắc về ma túy.

+ Map cảnh báo.

Cấu trúc website được bố trí khoa học, bảo đảm tính logic, dễ truy cập và phú hợp với nhiều thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng ), thuận tiện trong quá trình truy cập và tra cứu thông tin.

Thiết kế webstie sử dụng màu sắc mang tính cảnh báo ( đỏ, cam, vàng ), banner, hình ảnh, video minh họa tạo sự thu hút và tăng tính trực quan ( có sử dụng video AI ).

- Thiết kế mục game tương tác “Ngã rẽ cuộc đời” và phát triển chuyên mục cung cấp thông tin về ma túy:

2.1. Game tương tác “ Ngã rẽ cuộc đời” (MỤC I):

Xây dựng cốt truyện dựa trên các tình huống thực tế như bị bạn bè rủ rê, tò mò thử cảm giác lạ, nhận quà bánh không rõ nguồn gốc,.... Đưa ra cho người dùng hai sự lựa chọn THỬ hoặc KHÔNG THỬ. Mỗi lựa chọn của người chơi sẽ dẫn đến một kết cục khác nhau ( sử dụng video AI ):

+ Đối với sự lựa chọn KHÔNG THỬ, kết quả hiện ra sẽ là một video mô tả ( sử dụng video AI ) cuộc đời tươi sáng, vui vẻ.

+ Bên cạnh đó, đối với sự lựa chọn THỬ, kết quả xuất hiện sẽ là một video về mô phỏng lại một người với gương mặt tiều tụy, hốc hác, người đó thực hiện hành vi cướp giật tài sản, hình ảnh bị bắt giam, đứng trước tòa cùng với đó là hình ảnh gia đình người đó đau khổ, khóc lốc vì người này. Từ đó lồng ghép kiến thức về tác hại ma túy một cách tự nhiên.

Mục đích của trò chơi là giúp người dùng: Nhận diện tình huống nguy cơ, rèn luyện kỹ năng từ chối, hiểu rõ hậu quả pháp lý và xã hội.

  - . Mục cung cấp thông tin các loại ma tú (MỤC II):

Mục này bao gồm 3 nội dung được hiển thị từ trên xuống dưới:

    - Thông tin về ma túy được thể hiện dưới dạng flashcard:

Màn hình sẽ hiển thị 3 flasdcard chính với nội dung từng với flashcard là Ma túy tự nhiên, ma túy tổng hợp, ma túy bán tổng hợp. Mỗi thẻ sẽ bao gồm nhiều thẻ khác nhau và sẽ hiển thị nội dung về từng loại ma túy cụ thể của từng nhóm.

    - Pháp luật về ma túy:

Khi người dùng lướt xuống sẽ hiện ra sơ đồ cây mô tả các tội phạm cụ thể và chế tài xử lý.

    - Game:

- Hình ảnh và Bối cảnh

Nhân vật: Icon một con người.

Môi trường: Ban đầu là một đường hầm ánh sáng rực rỡ. Càng chơi lâu, đường hầm càng tối dần và xuất hiện nhiều thêm các chướng ngại vật (được hiển thị dưới dạng các Icon ).

Âm nhạc: Nhạc Lo-fi thư giãn lúc đầu, nhưng sẽ biến thành nhạc kịch tính, dồn dập và bị bóp méo âm thanh khi va chạm chướng ngại vật.

- Hệ thống Chướng ngại vật & Hiệu ứng (Cốt lõi của Game)

Có 4 icon cơ bản xuất hiện xuyên suốt trên đường đi. Mỗi lần bạn chạm vào một Icon, màn hình sẽ bị "nhiễm độc" theo đúng đặc tính của loại đó.

| ## Vật cản ## (Icon) | ## Hiệu ứng hình ảnh ## (Visual) | ## Hậu quả lên điều khiển |
| --- | --- | --- |
| ## Icon 1 ## (Ma túy Đá) | ## Màn hình rung giật, chớp tắt liên tục như bị lỗi điện. | ## Nhân vật tự động lao đi rất nhanh, cực khó để giữ đứng yên. |
| ## Icon 2 ## (Cỏ Mỹ/Cần sa) | ## Màn hình mờ nhòe (Blur), màu sắc chuyển sang tông xanh đục. | ## Nhân vật di chuyển chậm chạp, nhấn phím 1 giây sau mới phản ứng. |
| ## Icon 3 (Heroin) | ## Màu sắc cầu vồng loang lổ. | ## Người chơi dễ đâm vào vật cản vì không biết đâu là icon thật. |

- Diễn biến tâm lý qua các mốc HP (Thanh Tỉnh Táo)

Mỗi lần va chạm, bạn mất 10% HP. Trò chơi sẽ "nói chuyện" với người chơi qua 3 giai đoạn:

#### Giai đoạn 1: Sự tò mò nguy hiểm (Lần va chạm đầu tiên)

Hiệu ứng: Màn hình rung nhẹ một cái.

Text 1 (Nhí nhảnh): "Ơ kìa! Bạn vừa chạm vào một 'viên kẹo' độc hại đấy. Đừng tưởng nó ngọt ngào, cơn ác mộng đang xếp hàng chờ bạn phía trước đó! Cẩn thận nha!"

#### Giai đoạn 2: Cảnh báo sự sụp đổ (Chạm thêm 2 lần - HP còn 70%)

Hiệu ứng: Các hiệu ứng hình ảnh bắt đầu chồng chéo lên nhau (vừa mờ vừa rung).

Text 2 (Nghiêm túc): "Bắt đầu thấy khó chịu rồi phải không? Mắt nhòe đi, tay chân không nghe lời nữa... Đó chính là cách ma túy gặm nhấm bạn. Mau tránh xa chúng ra trước khi quá muộn!"

#### Giai đoạn 3: Điểm phục hồi (HP < 50%)

Vật phẩm: Xuất hiện các icon "Ly nước tinh khiết" hoặc "Trái tim gia đình".

Cơ chế: Mỗi lần ăn được, bạn hồi 5% HP và màn hình sẽ bớt rung, bớt nhòe một chút. Đây là cơ hội để người chơi thấy rằng: "Cần nỗ lực rất nhiều mới có thể tỉnh táo trở lại"

- Hai kết cục trái ngược

#### Kết cục THUA (HP về 0)

Hình ảnh: Nhân vật hình người vỡ tan. Màn hình đen kịt hoàn toàn.

Text 3 (Thông điệp thức tỉnh):

"Trò chơi có thể chơi lại, nhưng tuổi trẻ và bộ não của bạn thì không. Ma túy đã tước đi ánh sáng cuối cùng của bạn. Đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần, để không phải kết thúc trong bóng tối này!"

#### Kết cục THẮNG (HP hồi phục về 100% hoặc đạt mốc điểm)

Hình ảnh: Màn hình bừng sáng, mọi hiệu ứng khó chịu biến mất, trả lại không gian tươi sáng.

Thông điệp chiến thắng:

"Chúc mừng bạn! Bạn đã mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ chết người để giữ vững bản thân. Hãy luôn tỉnh táo như thế này trong cuộc sống thực nhé. Thế giới tươi đẹp đang chờ đón bạn!"

- Phát triển hệ thống bản đồ cảnh báo nguy cơ (Map) (MỤC III):

BẢN ĐỒ PHÂN LOẠI VÙNG AN TOÀN VỀ MA TÚY.

Gồm 03 vùng: Vùng đỏ (Nguy hiểm), Vùng xanh (An toàn),  Vùng vàng (có nguy cơ). Tiêu chí xác định vùng: Từ 1 đến 19 vụ là vùng xanh; từ 20 đến 49 vụ là vùng vàng; từ 50 vụ trở lên là vùng đỏ.

Thiết kế một bảng đồ và công an sẽ dựa vào số liệu thống kê về số vụ việc vi phạm theo địa bàn để phân vùng theo đơn vị hành chính cấp xã.

Các điểm đánh dấu được phân loại bằng màu sắc khác nhau để thể hiện mức độ xác thực và nguồn thông tin (xác nhận từ cơ quan chức năng hoặc phản ánh từ người dân). Nội dung này góp phần xây dựng cơ chế giám sát cộng đồng và nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa.

Hệ thống này giúp cộng đồng chủ động tránh xa khu vực nguy hiểm và hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác quản lý địa bàn.

- Tích hợp hệ thống Chatbox tư vấn và cung cấp tin báo, tố giác tội phạm (MỤC IV):

Khi người dùng nhấn vô chat bot sẽ hiện ra 2 tin nhắn tự động là “Tin báo, tố giác tội phạm” và “Tư vấn thông tin về ma túy”.

Người dùng khi tố giác phải cung cấp đầy đủ:

+ Địa điểm nghi ngờ hoặc chắc chắn.

+ Thời gian nhìn thấy.

+ Tần suất quan sát.

+ Nội dung sự việc.

+ Hình ảnh hoặc video minh chứng (bắt buộc).

Chatbox được tích hợp trên website với chức năng:

+ Giải đáp câu hỏi về ma túy và pháp luật.

+ Hướng dẫn xử lý khi phát hiện hành vi nghi vấn.

+ Cung cấp số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp.

Cơ chế này nhằm: Tăng độ tin cậy của nguồn tin, hạn chế tố giác sai sự thật, hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh, xử lý nhanh chóng.

Hệ thống được thiết kế để cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu tư vấn kịp thời của người dùng. Câu trả lời được xây dựng dựa trên nội dung pháp luật và tài liệu chính thống nhằm bảo đảm độ chính xác.

- Xây dựng “Điểm tin an ninh” (MỤC V):

Mục này đóng vai trò là "cuốn nhật ký thép", ghi lại cuộc đấu tranh phòng chống ma túy trên khắp cả nước và đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thông qua các vụ án thực tế, người dân sẽ có cái nhìn trực diện về sự khốc liệt và những hình phạt nghiêm minh của pháp luật.

### Phạm vi cập nhật

+ Tại tỉnh Khánh Hòa: Cập nhật chi tiết các vụ triệt phá tụ điểm, đường dây buôn bán tại địa bàn tỉnh. Tập trung vào các vụ án liên quan đến trường học, quán bar, karaoke hoặc các khu dân cư lân cận để cảnh báo trực tiếp cho người dân tại khu vực đó.

+ Toàn cảnh quốc gia: Điểm tin về các chuyên án lớn của Bộ Công an, các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia, giúp người dùng nắm bắt được xu hướng tội phạm ma túy trên cả nước.

### Cấu trúc một thẻ tin (News Card)

Mỗi vụ án sẽ được tóm tắt trong đúng 3 dòng:

+ Tiêu đề: In đậm, nêu rõ sự việc và địa điểm.

+ Nội dung cốt lõi: Một câu tóm tắt thủ đoạn hoặc tang vật.

Cuối cùng, người dùng có thể bấm vào đường link màu xanh được trích dẫn để xem chi tiết thêm về vụ việc.

Ví dụ: Bắt nhóm đối tượng bán "Nước vui" tại Phường Nha Trang. Đồng thời thu giữ 200 gói trà trái cây chứa chất ma túy mới, đối tượng nhắm vào giới trẻ tại các quán karaoke.

Xem chi tiết tại báo [Tên báo] + [ Chèn link dẫn thẳng đến bài viết gốc ].

Mục đích của mục này:

+ Cung cấp thông tin nhanh nhất về tình hình an ninh trật tự và các thủ đoạn ma túy mới tại địa phương và cả nước.

+ Giúp học sinh và người dân nhận diện nguy hiểm từ các vụ án thật, đồng thời hiểu rõ cái giá phải trả trước pháp luật.

+ Dẫn nguồn trực tiếp từ báo chí chính thống và cơ quan Công an để tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho người dùng.

### VI. Tính khả thi và tính bền vững của dự án:

### Tính khả thi của dự án:

Dự án có tính thực tiễn cao nhờ sử dụng nền tảng công nghệ sẵn có như Google Sites, Google Maps API và Chatbot, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư và vận hành. Quy trình tố giác được thiết kế đơn giản, bảo mật, phù hợp với mọi đối tượng từ học sinh đến người dân. Đặc biệt, việc phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an) và nhà trường đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào chính thống và luồng xử lý tin báo được thực thi ngay trong thực tế.

2. Tính bền vững của dự án:

- Dự án duy trì giá trị lâu dài nhờ cơ chế phối hợp trực tiếp với cơ quan Công an. Luồng dữ liệu vụ án và bản đồ cảnh báo được cập nhật từ nguồn tin chính thống, đảm bảo website luôn là địa chỉ tin cậy, chính xác và không bị lạc hậu trước các loại ma túy mới.

-  Thông qua việc tích hợp điểm rèn luyện và tổ chức cuộc thi định kỳ tại các trường đại học, dự án tạo ra một cộng đồng người dùng ổn định. Việc này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn biến việc sử dụng website thành một thói quen tự giác, duy trì tương tác bền vững giữa sinh viên và dự án.

-  Hệ thống được xây dựng trên các nền tảng số hiện đại (Chatbot AI, Google Maps API), cho phép dễ dàng nâng cấp tính năng và mở rộng quy mô từ một địa phương ra toàn quốc. Chi phí vận hành thấp nhưng hiệu quả thu thập tin báo cao giúp dự án có thể duy trì xuyên suốt mà không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn lực tài chính lớn.

- Bằng cách cho phép người dân trực tiếp tham gia đánh dấu điểm nguy hiểm và tố giác tội phạm, dự án xây dựng được "thế trận lòng dân" trên không gian số. Tinh thần chủ động bảo vệ gia đình và xã hội của người dân chính là yếu tố cốt lõi giúp dự án tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong thực tế.

TỔ CHỨC CUỘC THI “NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG:

Bên cạnh, việc duy trì vận hành website tại cộng đồng và đối tượng học sinh, dự án sẽ phối hợp với Trường Đại học Nha Trang, tổ chức cuộc thi “Nói không với ma túy” trên Website của dự án, cuộc thi được tổ chức định kì 1 lần/tháng. Cuộc thi sẽ bao gồm các câu hỏi về ma túy như cách nhận biết, cách phòng, chống, giúp nâng cao nhận thức của sinh viên về ma túy. Mỗi sinh viên tham gia cuộc thi đều sẽ được cộng điểm rèn luyện và đối với những bài thi có điểm số cao sẽ được trao phần thưởng tương ứng theo từng giải.

VII. KẾT LUẬN:

Dự án “Giải pháp công nghệ trong phòng, chống ma túy” thông qua việc xây dựng nền tảng số phòng, chống ma túy là một giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng phòng ngừa và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong công tác đấu tranh với tệ nạn ma túy. Thông qua website tích hợp nhiều chức năng như cung cấp kiến thức về các loại ma túy và ma túy “núp bóng”, trò chơi tình huống giáo dục kỹ năng, bản đồ cảnh báo điểm nguy cơ, hệ thống tố giác bảo mật và chuyên mục pháp luật cập nhật, dự án hướng tới việc tạo ra một môi trường tương tác đa chiều giữa học sinh, người dân và cơ quan chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, dự án còn xây dựng cơ chế cảnh báo sớm và hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm, qua đó góp phần hình thành môi trường học đường an toàn, lành mạnh và chủ động phòng ngừa ma túy trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

TIMELINE

THỜI GIAN TẬP LUYỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH XONG TỪNG PHẦN

DỰ TRÙ KINH PHÍ